소상공인 창업 분석기

Android 배포 전략 & 비즈니스 모델

Mobile-First Deployment & Monetization Playbook

2026년 2월 15일 | Phase 2 배포 계획

# 1. Executive Summary

소상공인 창업 분석기는 공공 데이터 API를 활용해 5대 지표 기반 100점 만점 종합 점수를 산출하고, Claude AI가 맞춤형 리포트를 생성하는 창업 입지 분석 서비스입니다.

Phase 2에서는 모바일-퍼스트 대화형 UX로 전환하며, 지도 중심 인터랙션, 실시간 경쟁업체 표시, AI 타이핑 효과를 핵심으로 합니다.

본 문서는 이 서비스를 Android 중심으로 배포하기 위한 단계별 전략과, 건당 과금 모델을 기반으로 한 비즈니스 전략을 담고 있습니다.

핵심 배포 방향 PWA 우선 → TWA(Google Play) → Capacitor(App Store) 단계별 확장. 코드베이스 변경 최소화, 비용 효율 극대화.

# 2. 배포 로드맵 (3단계)

현재 Next.js 16 + TypeScript 기반 웹 프로젝트를 모바일 앱으로 전환하는 최적의 경로를 3단계로 제시합니다.

|  | 단계 | 기간 | 목표 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | PWA 구현 | 2주 | 모바일 앱 경험 제공 | manifest.json, SW, 메타 태그 |
| Phase 2 | TWA 배포 | 1주 | Google Play 등록 | Bubblewrap 빌드, 스토어 등록 |
| Phase 3 | Capacitor | 3주 | App Store 등록 | 네이티브 레이어, 푸시 알림 |

## 2-1. Phase 1: PWA (Progressive Web App)

PWA는 현재 코드베이스를 거의 변경하지 않고 모바일 앱 경험을 제공할 수 있는 가장 비용 효율적인 방법입니다.

구현 항목

- manifest.json 작성: 앱 이름, 아이콘, 테마 색상, display: standalone

- Service Worker 등록: 정적 자산 Cache-First, API Network-First 전략

- viewport 메타 태그: width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover

- theme-color 메타: #2563EB (브라우저 크롬 색상)

- 앱 아이콘: 192x192, 512x512 (maskable) PNG

- 오프라인 캐싱: 최근 분석 결과 5건 IndexedDB 저장

- Install Prompt: beforeinstallprompt 이벤트로 설치 유도 배너

기대 효과

- 홈 화면 설치 → 앱처럼 풀스크린 실행

- 오프라인에서도 이전 분석 결과 확인 가능

- URL 공유만으로 바로 접근 → 카카오톡 바이럴에 적합

- iOS/Android 모두 지원 (앱스토어 없이)

비용 추정 추가 인프라 비용 ₩0 / 개발 기간 2주 / 기존 코드 변경량 최소

## 2-2. Phase 2: TWA (Trusted Web Activity)

PWA를 Google Play Store에 등록하는 공식 방법입니다. Chrome 엔진으로 웹앱을 감싸며, 주소창 없이 풀스크린으로 동작합니다.

구현 항목

- Bubblewrap CLI로 APK/AAB 빌드

- Digital Asset Links 설정 (assetlinks.json)

- Google Play Console 등록 및 슬토어 스크린샷 준비

- Play Store 최적화: 앱 설명, 스크린샷, 카테고리 설정

전제 조건

- Phase 1(PWA) 완료 필수

- HTTPS 배포 필수 (Vercel/Cloudflare)

- Google Play 개발자 계정 ($25 일회성)

비용 추정 Google Play 개발자 등록비 $25 + 개발 기간 1주 / PWA 코드 변경 없음

## 2-3. Phase 3: Capacitor (App Store 배포)

Apple App Store에는 PWA/TWA 방식으로 등록할 수 없습니다. Capacitor로 WebView 레이어를 추가하고 네이티브 기능을 붙여야 심사를 통과할 수 있습니다.

추가 네이티브 기능 (심사 통과용)

- 푸시 알림: 상권 변화 알림, 분석 완료 알림 (FCM 연동)

- Haptic Feedback: 반경 조절, 분석 완료 시 진동 피드백

- 로컬 저장소: 분석 결과 오프라인 저장 강화

- Share API: 분석 결과 카카오톡/문자 공유

아키텍처 변경 사항

- Next.js SSR/서버 컴포넌트 → CSR/SPA 방식으로 전환 필요

- 서버 액션 → API Route로 변환

- output: 'export' 정적 빌드 설정

- Xcode + Apple Developer Program ($99/년) 필요

비용 추정 Apple Developer 등록비 $99/년 + 개발 기간 3주 + 아키텍처 변경 상당

# 3. 배포 방식 비교 분석

|  | PWA | TWA (Play) | Capacitor (iOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 변경 | 최소 (config 추가) | 없음 (PWA 그대로) | 상당 (SSR→CSR) |
| 앱스토어 | 없음 (홈화면 설치) | Google Play | App Store + Play |
| 업데이트 | 즉시 배포 | 즉시 (웹 업데이트) | 심사 필요 (1-7일) |
| 네이티브 기능 | 제한적 | 제한적 | 풀 접근 |
| 푸시 알림 | iOS 제한 | 지원 | 풀 지원 |
| 개발 기간 | 2주 | +1주 | +3주 |
| 비용 | ₩0 | $25 | $99/년 |
| 우선순위 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |

# 4. 비즈니스 전략 & 수익 모델

PRD Phase 2의 가격 정책과 블러 게이트 UX를 기반으로, 단계별 수익화 전략을 제시합니다.

## 4-1. 프리미엄 모델 (Taste → Gate 패턴)

사용자가 가치를 체감한 상태에서 결제를 유도하는 전략입니다. 무료로 충분한 가치를 보여주고, 더 깊은 분석은 유료로 전환합니다.

| 항목 | 무료 (기본 분석) | 프리미엄 (상세 분석) |
| --- | --- | --- |
| 종합 점수 + 등급 | ✅ 제공 | ✅ 제공 |
| AI 요약 (2-3문장) | ✅ 제공 | ✅ 상세 리포트 |
| 상권 활력도 / 경쟁강도 / 생존율 | ✅ 점수 + 한줄 코멘트 | ✅ + 월별 트렌드 |
| 주거밀도 / 소득수준 | 🔒 블러 처리 | ✅ 상세 분석 |
| 예상 매출 시뮬레이션 | 🔒 블러 처리 | ✅ 시나리오 조정 가능 |
| AI 맞춤 창업 전략 | 🔒 블러 처리 | ✅ 전략 리포트 |
| PDF 다운로드 | ❌ 미제공 | ✅ 제공 |
| 경쟁업체 상세 비교 | ❌ 미제공 | ✅ 제공 |

## 4-2. 가격 정책

| 플랜 | 가격 | 건당 단가 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건별 결제 | ₩3,900/건 | ₩3,900 | 상세 AI 분석 1회 |
| 월 구독 Light | ₩9,900/월 | ₩990 | 상세 분석 10건/월, 추가 건당 ₩1,900 |
| 월 구독 Pro | ₩19,900/월 | 무제한 | 무제한 분석 + PDF + 트렌드 알림 |

가격 책정 근거 원가: Claude Haiku API 건당 ~₩100-300 + 공공 API + 서버비 = 건당 ₩500 이하. 건별 ₩3,900에서 마진율 약 85%. 무료 상권분석(golmok.seoul.go.kr)과 전문 컨설팅(₩50만+) 사이의 빈 시장을 공략합니다.

## 4-3. 첫 사용자 전환 전략

첫 방문 사용자의 결제 전환을 극대화하기 위한 단계별 전략입니다.

Step 1: 무료 체험 (Taste)

- 첫 분석 1회 완전 무료 제공 (상세 분석 포함)

- AI 타이핑 효과로 분석 과정을 시각적으로 체험

- 결과의 가치를 충분히 체감하게 함

Step 2: 블러 게이트 (Gate)

- 2번째 분석부터 3개 지표 무료 + 나머지 블러 처리

- 블러 영역에 데이터 형태는 보이되 숫자는 안 보임 → 호기심 자극

- "더 자세한 AI 상권 분석을 시작해볼까요?" 부드러운 유도 메시지

Step 3: 결제 전환 (Convert)

- 첫 결제 프로모션: ₩1,000 체험가 또는 첫 분석 무료

- 결제 후 블러가 위→아래로 걸히며 AI 타이핑 이어서 계속

- 건별 ₩3,900 결제 후 "월 구독하면 건당 ₩990" 업셀 유도

## 4-4. 광고 수익 전략

무료 사용자에게는 광고를 통해 수익을 확보하되, 사용자 경험을 해치지 않는 범위에서 운영합니다.

무료 사용자 광고 배치

- 분석 결과 하단에 상권 관련 네이티브 광고 배치

- 부동산 중개, 창업 컨설팅, 사업자 대출 등 타겟 광고

- 분석 대기 중 인터스티셜 광고 (5초 대기 화면)

- Google AdMob 또는 Kakao Adfit 연동

광고 운영 원칙

- 프리미엄 구독자: 광고 완전 제거 (구독 전환 인센티브)

- AI 타이핑 중에는 광고 미노출 (몰입 방해 방지)

- 분석 결과 보기 전 인터스티셜 월 최대 3회

- 광고 보면 추가 분석 1회 무료 (Rewarded Ad 모델)

Rewarded Ad 모델 사용자가 자발적으로 15-30초 광고를 시청하면 상세 분석 1회를 무료로 제공합니다. 결제 의향이 낮은 사용자도 수익화할 수 있으며, 사용자 경험을 해치지 않습니다.

# 5. 수익 시뮬레이션

월 활성 사용자 10,000명 기준, 보수적 시나리오입니다.

| 수익원 | 사용자 비율 | 월 건수/건당 | 월 예상 수익 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건별 결제 (₩3,900) | 15% (1,500명) | 평균 1.5건 | ₩8,775,000 |
| 월 구독 Light (₩9,900) | 5% (500명) | - | ₩4,950,000 |
| 월 구독 Pro (₩19,900) | 2% (200명) | - | ₩3,980,000 |
| Rewarded Ad | 30% (3,000명) | 평균 2회 | ₩600,000 |
| 네이티브 광고 (CPM) | 무료 사용자 전체 | 3만 노출 | ₩300,000 |
| 합계 |  |  | ₩18,605,000 |

비용 구조

- Claude Haiku API: 건당 ~₩200 × 월 3,500건 = ₩700,000

- 공공 API 서버 비용: ₩100,000/월 (Vercel Pro)

- DB (PostgreSQL + Redis): ₩100,000/월

- Google Play / Apple 수수료: 결제액의 15-30%

예상 월 영업이익 수익 ~₩18,600,000 - 비용 ~₩4,500,000 = 영업이익 ~₩14,100,000 (영업이익률 ~76%)

# 6. 사용자 획득 전략

## 6-1. 초기 사용자 획득 (Launch)

- 카카오톡 바이럴: 분석 결과 공유 시 "○○역 카페 창업 점수 75점" 카드 생성

- 창업 커뮤니티: 네이버 카페/블로그, 창업 관련 올리브영, 소상공인 커뮤니티

- 검색 최적화: "창업 상권분석", "○○역 창업", "카페 창업 비용" 등 SEO

- Google Play 등록: "상권분석", "창업" 키워드 ASO 최적화

## 6-2. 성장 전략 (Growth)

- 추천 프로그램: 추천 코드로 상세 분석 1회 무료 (추천인 + 피추천인 모두)

- 분석 리포트 공유: PDF 리포트에 서비스 로고 + QR코드 삽입

- B2B 파트너십: 부동산 중개업소, 창업 컨설팅 업체와 제휴

- 콘텐츠 마케팅: "이달의 뜸 상권" 월간 분석 리포트 발행

## 6-3. 구독 전환 퍼널

| 단계 | 액션 | 전환율 목표 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방문 | 앱 설치 / URL 접속 | 100% | MAU |
| 체험 | 첫 무료 분석 완료 | 60% | 분석 완료율 |
| 관심 | 2번째 분석 시도 (블러 경험) | 40% | 반복 사용율 |
| 결제 | 건별 or 구독 결제 | 15% | 전환율 |
| 유지 | 월간 재방문 + 구독 유지 | 45% | 30일 유지율 |

# 7. 전체 타임라인

| 시기 | 배포 | 비즈니스 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2주차 | PWA 구현 + 배포 | 첫 분석 무료 프로모션 | 얼리 어독터 1,000명 |
| 3주차 | TWA 빌드 + Play 등록 | 블러 게이트 + 결제 연동 | Play Store 출시 |
| 4-6주차 | 성능 최적화 + A/B 테스트 | 광고 연동 (AdMob/Adfit) | 월 결제 전환율 10%+ |
| 7-8주차 | 피드백 반영 + 개선 | 구독 모델 출시 | 구독자 200명+ |
| 9-12주차 | Capacitor iOS 배포 (선택) | B2B 파트너십 탐색 | 월 수익 ₩10M+ |

# 8. 리스크 & 완화 전략

| 리스크 | 확률 | 영향 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결제 전환율 미달 | 중간 | 매출 목표 미달 | 경품광고 모델로 보완, 가격 A/B 테스트 |
| App Store 심사 리젝 | 낮음 | iOS 배포 지연 | 네이티브 기능 추가, 심사 가이드 준수 |
| 공공 API 장애 | 중간 | 분석 실패 | 3회 재시도 + 캐시 + 데이터 신뢰도 표시 |
| 경쟁사 진출 | 중간 | 시장 점유율 감소 | AI 리포트 차별화, 빠른 기능 이터레이션 |
| 사용자 이탈 | 낮음 | 성장 정체 | 트렌드 알림, 주기적 분석 리마인드 |

# 9. 결론 & Next Steps

핵심 배포 전략 PWA를 우선 구현하여 2주 이내 모바일 앱 경험을 제공하고, TWA로 Google Play에 등록합니다. App Store는 사용자 수요에 따라 선택적으로 진행합니다.

핵심 비즈니스 전략 첫 분석 무료 + 블러 게이트 + Rewarded Ad → 건별 결제 → 구독 전환. 월 활성 사용자 10,000명 기준 월 수익 ~₩18.6M, 영업이익률 ~76%.

## Immediate Next Steps

- Phase 2 모바일 UX 개발 완료 (PRD 기준 8주)

- PWA 설정 추가 (manifest.json, Service Worker, 메타 태그)

- 결제 시스템 연동 (Toss Payments 또는 Portone)

- Google Play 개발자 계정 등록 + TWA 빌드

- A/B 테스트 프레임워크 세팅 (블러 게이트 위치, 가격 테스트)

- 첫 분석 무료 프로모션 런칭 준비